## Slide 1
LDP云平台部产品研发迭代流程

## Slide 2: 效率和质量是我们的两条生命线
 | 沟通 | 开发 | 运维效率
效率 | 沟通效率 | 开发效率 | 运维效率
质量 | 沟通质量 | 开发质量 | 运维质量

## Slide 3: 我们采用敏捷开发
个人和互动高于流程和工具；
工作软件高于理解文档；
客户协作高于合同协商；
变化响应高于计划遵循。

## Slide 4: 快速迭代
需求
开发
上线
需求
开发
上线
需求
开发
上线
需求阶段：由产品经理牵头需求，技术经理完成开发计划
开发阶段：kick off会议，技术架构更新、详细设计、开发、单元测试和持续集成，看板任务追踪
上线阶段：决定上线范围，预上线验证，召开全体交付会议，生产系统发布并验证

## Slide 5: 需求阶段
工作内容：
由产品经理牵头完成创意、需求文档、原型
产品经理与技术经理进行讨论后共同制定优先级和本次迭代开发范围
由技术经理完成开发计划
时间要求：
上次迭代的上线期开始并行本次迭代的需求，必须在正式的kick off全体大会前完成此阶段的工作，完成输出物
＊黑体为交付物

## Slide 6: 输出物关键内容
输出物 | 负责人 | 内容 | 形式
需求 | 产品经理 | 需求文本、简图、交互逻辑 | 文档，邮件和协作
原型 | 产品经理 |  | 原型，邮件和协作
优先级和迭代范围 | 产品经理和技术经理 | 文字描述 | 邮件
开发计划 | 技术经理 | 需求分解，计划到人、到天 | 文档，邮件和协作

## Slide 7: 开发阶段
工作内容：
召开全体开发人员的大会kick off30分钟到1个小时，介绍需求和开发计划，并进行相应修订
根据开发计划可视化到看板上进行进度追踪
架构师完成整体技术架构的更新，特别是设计到模块之间交互的部分，并进行相关人员的交叉评审（10到15分钟）
开发人员根据分配的任务进行详细设计（例如api接口），并进行相关人员的交叉评审（10到15分钟）
开发人员进行开发，优先实现接口对外服务的能力，然后是内部逻辑，最后是单元测试代码，并在测试环境上完成集成测试。
时间要求：
于kick off大会后正式开始，规定的迭代周期截至时结束。
＊黑体为交付物

## Slide 8: 输出物关键内容
输出物 | 负责人 | 内容 | 形式
Kick off | 技术经理 | 会上介绍需求和开发计划，全体人员讨论 | 会议，邮件确定开发计划
看板 | 技术经理 | 全体开发人员参与看板追踪 | 看板
整体技术架构 | 技术经理 | 技术架构，交互过程，共享组件设计，user story贯穿 | 文档，邮件和协作
详细设计 | 开发人员 | Api，表结构，输入和输出 | 文档，github
集成测试 | 开发人员 |  | 代码

## Slide 9: 看板追踪
完成开发计划后，通过看板追踪每次迭代中的进展
看板的内容根据开发计划进行组织，分为idea、todo、doing、done、testing、depoly区域
看板上每个任务按照需求编号、优先级、需求名称、详细内容、执行人
每日看板会议过程
10到15分钟。每个人1分钟
昨天完成的内容、今年拟完成的内容、遇到的问题
重点在于与他人沟通进展

## Slide 10: 上线阶段
工作内容：
技术经理和产品经理根据本次迭代的开发和测试情况决定上线范围；
开发人员构建release分支、部署到stage环境；
进行预上线验证，QA人员检查并纪录bug，丰富缺陷跟踪表；
召开全体交付会议（30分钟到1小时），演示预上线功能，并讨论产品和流程需要改成的内容，形成总结和遗留问题清单；
合并代码到master分支，打tag，进行生产系统发布并验证
时间要求：
明确本次上线范围后开始，成功上线后结束
＊黑体为交付物

## Slide 11: 输出物关键内容
输出物 | 负责人 | 内容 | 形式
上线范围 | 产品经理和技术经理 | 需求文本、简图、交互逻辑 | 邮件
缺陷跟踪 | QA |  | 研发管理平台
全体交付会议 | 全体 | 文字描述 | 邮件明确内容
迭代总结 | 技术经理 | 需求分解，计划到人、到天 | 文档，邮件和协作
遗留问题清单 | 技术经理 |  | 文档，邮件和协作

## Slide 12: 流程改善
我们认为唯一不变的是变化
因此本流程应该在每次迭代总结会上进行review，并保持更新
一切以效率和质量为先。