## Slide 1
LDP云平台部2016年下半年工作目标和绩效计划

## Slide 2: 定位
LDP作为亚信的大数据能力中心，通过DataFoundry汇聚大数据技术能力；通过Datahub聚合数据产品，为长江、广州、哈尔滨三大交易市场提供数据流通服务
并利用DataFoundry和DataHub打造公司的创新孵化器，探索SaaS服务的商业模式。

## Slide 3: 2016年下半年阶段目标
任务名 | 详情 | 时间要求 | 绩效目标分解
DataFoundry正式对外发布1.0版 | 完成基础功能开发，集成DataHub数据资源，完善后端服务，完成双可用区部署，正式对外发布并进入运营阶段。 | 10月底 | DF产品80%、平台20%，品牌50%。
DataFoundry支持内部应用和能力上云 | 支持“服务化”改造后的能力中心上云，提供至少十项稳定高可用后端服务、十类应用上云 | 12月底 | DF产品20%，平台60%
DataHub、交易所版本迭代和部门首页优化 | 实现DataHub页面改版和功能优化，并与三大交易所共同发布2.0版本；优化部门首页，集成DH和DF的能力。 | 10月底 广交所发布2.0 11月底 长交所发布2.0 12月底 哈交所发布2.0 | DH产品50%，平台10%，品牌50%
DataHub数据产品上架 | 调研2020实验室、品联、CI、数据产品线以及公司内部其他部门，完成至少20项新数据产品上架，聚合亚信数据资源，创新孵化新数据产品。协助完成第三方数据产品上架。 | 12月底前 | DH产品50%，平台10%

## Slide 4: 2016年下半年重点工作：保持云平台平稳运行，并逐步提高内部服务质量
保证DataFoundry和DataHub的开发、验证和生产环境的高可用，通过备份、双活集群等方式避免故障引起服务不可用。
保证DataFoundry后端服务的稳定性，学习掌握后端服务的运维支持。
搭建持续集成的环境，实现内部开发效率提升。
搭建自动化运维和监控的环境，减少手工操作，提升运维效率。
通过培训、微信沟通、电话沟通、现场会议等方式做好上云的培训和协调，及时处理问题，提高内部客户满意度。

## Slide 5: 2016年下半年重点工作：优化DataFoundry能力，提高公司开发和运维效率
尽快推进持久化卷、服务市场、产品介绍、多区域切换、计费账务、系统管理等功能开发实现。
保证开发质量，提高客户体验。将新界面、原生界面和客户端都能提供给客户使用。
支持专有云部署的尝试，比如中信集团、长江研究院等。
支持亚信内部产品和能力上云，支持内部产品间整合的服务化实现。

## Slide 6: 2016年下半年重点工作：优化DataHub能力，做好对内部数据产品销售和三个交易市场的支持
优化DataHub界面，在保证页面简洁的基础上提高信息丰富程度，提高界面和客户端的易用性。实现托管模式的客户端，实现客户端web界面。优化DataHub的界面体验，缩短响应时间。
优先支持和帮助内部数据产品上架，支持内部数据产品通过DataHub以及三个交易所渠道的销售。
做好对三个交易所的开发以及运维支持。
通过PR活动、微信公众号、线上线下活动推广DataHub，提高知名度，拓展数据使用方。

## Slide 7: 2016年下半年重点工作：打造技术性团队氛围，提升团队作战力
优化现有软件开发和迭代流程，加强沟通，提高开发效率和质量。
组织技术学习和培训，举行黑客马拉松活动，提升技术氛围。
组织团队活动，提高团队协作能力。

## Slide 8: 职能团队绩效
 | 权重 | 具体内容 | 评估标准 | 得分
绩效目标 | 60% | 部门绩效100% |  | 
重点工作 | 20% | 1.职能管理工作 2.部门管理协调工作 3.Trello协同 | 有效推进职能工作开展，推进部门整体战略和产品规划等工作。 支撑售前工作，推进部门产品的私有云和专有云落地。 推进产品运营工作，协调内外部沟通工作。配合总经理完成内部协调和管理工作。 | 
个人目标 | 10% | 1.学习新知识 2.团队协作 3.企业文化 | 学习新知识，提升自身技术和管理能力。构建部门文化，推进部门文化执行 | 

## Slide 9: DH产品团队绩效
 | 权重 | 具体内容 | 评估标准 | 得分
绩效目标 | 60% | 部门绩效20% 产品绩效80% |  | 
重点工作 | 20% | 1.产品迭代流程和Trello协同 2.产品运营情况分析 3.对标分析 4.定期用户测试 | 1.每天更新trello，记录产品迭代和具体工作 2.每周发产品运营报告邮件 3.每月发相关功能的产品对标邮件 4. 每月进行一次用户访谈 | 
个人目标 | 20% | 1.学习新知识 2.团队协作 3.企业文化 |  | 

## Slide 10: DF产品团队绩效
 | 权重 | 具体内容 | 评估标准 | 得分
绩效目标 | 60% | 部门绩效20% 产品绩效80% |  | 
重点工作 | 20% | 1.产品迭代流程和Trello协同 2.产品运营情况分析 3.对标分析 4.定期用户测试 | 1.每天更新trello，记录产品迭代和具体工作 2.每周发产品运营报告邮件 3.每月发相关功能的产品对标邮件 4.每周通过微信群收集用户反馈。每月进行一次用户访谈 | 
个人目标 | 20% | 1.学习新知识 2.团队协作 3.企业文化 | 1.学习产品管理和开发技能 2.处理好团队各种问题，保障功能发布 3.在工作中摸索企业文化，消化合理的，建议不合理的 | 

## Slide 11: 设计－品宣团队绩效
 | 权重 | 具体内容 | 评估标准 | 得分
绩效目标 | 60% | 部门绩效40% 品牌绩效60% |  | 
重点工作 | 20% | Trello协同 品牌推广 | 见附录 | 
个人目标 | 20% | 1.学习新知识 2.团队协作 3.企业文化 |  | 

## Slide 12: QA团队绩效
 | 权重 | 具体内容 | 评估标准 | 得分
绩效目标 | 60% |  |  | 
重点工作 | 20% |  |  | 
个人目标 | 20% |  |  | 

## Slide 13: 后端开发团队绩效
 | 权重 | 具体内容 | 评估标准 | 得分
绩效目标 | 60% | 部门绩效20% 归属产品绩效60% 开发绩效20% |  | 
重点工作 | 20% | 开发迭代流程 工作效率改进 工作质量改进 | 每周末制定下周迭代计划，新的一周按照此计划开发，无特殊情况下，准时发布迭代。 开发过程中有阻碍及时沟通。 对新开发的功能模块提供单元测试，尽量提供集成测试脚本，在CI/CD流程中串通单元测试。代码通过pr方式，组员间review后再merge到dev分支。 | 
个人目标 | 20% | 1.学习新知识 2.团队协作 3.企业文化 | 学习了解OpenShift/Kubernetes新版本特性，尝试与这两个开源社区保持沟通，并且尝试参与开源社区的代码贡献。 保持团队沟通顺畅，使开发顺利进行。 认同、重视、维护企业文化。 | 

## Slide 14: 前端开发团队绩效
 | 权重 | 具体内容 | 评估标准 | 得分
绩效目标 | 60% | 部门绩效20% 归属产品绩效60% 开发绩效20% |  | 
重点工作 | 20% | 开发迭代流程 工作效率改进 工作质量改进 |  | 
个人目标 | 20% | 1.学习新知识 2.团队协作 3.企业文化 |  | 

## Slide 15: 平台团队绩效
 | 权重 | 具体内容 | 评估标准 | 得分
绩效目标 | 60% | 部门绩效40% 平台绩效60％ |  | 
重点工作 | 20% | 实现自动化运维，实现从运维到运维开发的转变 推广团队协作工具 持续构建学习型团队 | 见附录 | 
个人目标 | 20% | 1.学习新知识 2.团队协作 3.企业文化 |  | 

## Slide 17: 职能团队工作内容
1.职能管理工作：负责所有对接公司一级职能部门的工作，包括但不限于战略规划、需求规划、培训、对外合作、资源管理、品牌管理、行业研究等
一、按照公司及部门要求完成部门整体战略规划及需求规划。
二、面向公司内部负责部门的宣传和相应的培训支持。
三、负责公司内部合作，负责内部合作上云计划及内部合作伙伴合作。
四、负责部门资源管理及预算管理。
五、负责和配合其他部门售前相关工作。
2.部门OFFICE工作：作为部门办公室协助解决部门内和外的沟通协调工作
一、负责公司内部相关合作沟通，负责公司内部产品线及行业线统一协调。
二、负责配合数据产品运营，负责内部数据上架配合工作。
三、负责PAAS平台对外协调和沟通，形成相应的合作机会。
四、配合总经理完成部门内部管理和协调相关工作。
3.负责部门的综合工作。
一、负责部门招聘、人员等工作。
二、负责部门相关职能工作。
三、负责部门相关活动开展。

## Slide 18: 平台组重点工作实施方案
完善平台架构设计
做能力供给平台
做高效开发平台
做SaaS应用的支撑平台
平台硬实力提升
推广自动化运维
推广团队协作工具
持续构建学习型团队
团队软实力提升
完善平台架构设计
搭建多区部署的DataFoundry平台，为生产应用提供更高可用性保障
实现平台路由层的多租户机制，保障平台及所承载各服务的网络安全
做能力供给平台
丰富平台后端服务，mongodb、elasticsearch、memcache等
综合利用实时数据同步、定时计划任务等方式，提升后端服务数据可靠性
做高效开发平台
搭建基于Drone的持续集成和交付环境
做SaaS应用的支撑平台
实现平台路由层的多租户机制，完善网络接入资源分配机制，保障高优先级应用网络需求
搭建自助式应用日志分析、监控、告警模块，减轻SaaS应用开发运维工作量
实现自动化运维，实现从运维到运维开发的转变
使用更高效运维工具代替脚本化运维
要求运维人员选择一门开发语言，形成开发工具运维平台的习惯
逐渐收紧运维人员对系统的控制权限，促进运维开发工作
推广团队协作工具
完善日常运维工作执行记录
支撑快速迭代在技术探索、运维开发中的落地
沉淀知识，培养总结、归纳习惯
持续构建学习型团队
持续参加社区活动
每周安排小课堂
跟踪容器、PAAS、DevOps技术新动向

## Slide 19: 平台组重点工作人员安排
任务 | 细项 | 目标 | 人员
自动化运维 | 监控告警 | 采集平台运行数据，完成日常巡检，及时发现异常 | 王福旺
 | 故障恢复 | 常见告警、故障的自动恢复 | 刘海龙
 | 新机初始化 | 完成新节点集中设置 | 刘海龙
 | 日常运维 | 日常运维工作自动化、界面华，ansible脚本的自动化、对接持续集成 | 叶鹏
持续集成 |  | 完成drone/jenkins与openshift集成，支撑datafoundry持续集成、部署 | 王亚东
高可用后端服务 | cassandra、dubbo | 高可用后端服务，数据备份、恢复 | 叶鹏
 | mongo、elasticsearch | 高可用后端服务，数据备份、恢复 | 刘海龙
 | redis、memcache | 高可用后端服务，数据备份、恢复 | 张兆瑞
 | kafka、rabbitmq | 高可用后端服务，数据备份、恢复 | 王福旺
 | etcd、zookeeper | 高可用后端服务，数据备份、恢复 | 李小伟
编排系统 | openshift/kubernetes | 平台搭建、日常操作、问题处理、例行巡检 | 全体
 | docker swarm | 平台搭建、日常操作 | 李小伟、王福旺
 | mesos | 平台搭建、日常操作 | 张兆瑞、王亚东
软件定义网络 |  | 环境搭建、日常应用、问题处理、可用性保障 多租户、元数据配置 | 王福旺、刘海龙
软件定义存储 |  | 环境搭建、日常应用、问题处理、可用性保障 多租户、元数据配置 | 叶鹏、王亚东
datafoundry基础镜像 |  | 跟踪dockerhub公共镜像及产品上云所需公共镜像，更换操作系统源、更换运行时源、时区等，以更好满足公司内应用 | 李小伟
IAAS资源管理 |  | 跟踪IAAS费用，定期确认各部门资源使用情况 | 王亚东、张兆瑞
日常上云支持 | 培训、咨询解答 | 帮助解决公司各部门在使用datafoundry过程中的问题 | 全体

## Slide 20: 品牌－设计安排
2016下半年工作计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2016 09 | 需求 |  | 9月工作排期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
设计资源 | 项目名称 | 目的 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 协助 | 接口 | 主要对接人 | 计划完成内容
UI | DataFoundry UI | 新增需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品UE | DF产品 | 孟静 | 
 | DataHub UI | 改版 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DH产品 | 吴琼 | DH用户中心
品牌宣传 | 项目名称 | 目的 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  | 部门 | 主要对接人 | 
产品宣传 | DF、DH微信公众号 | 常规推送 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 于明杰 | 自营 | 自营 | 
 | 产品博客（DF DH） | 常规推送 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 于明杰 |  |  | 
 | BDX内宣传露出 | 常规更新 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 于明杰 |  |  | 
活动 |  | 机动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 21: DH产品组重点工作人员安排
任务 | 细项 | 目标 | 人员安排
DH产品功能策划 | 数据发布 | 数据发布流程优化，web端dataitem发布。同步调整client端的发布流程 | 吴琼
 | 托管区规划 | 支持用户数据托管，对应的账务关系、流程 | 吴琼
 | api功能策划 | 支持用户自行发布api数据 | 吴琼
 | web cli策划 | 产品发布流程、发布内容调整后的web cli功能策划 | 吴琼
 | 新手指引 | 包括视频、引导介绍等 | 吴琼
交易所支撑 | cms录入 | 产品、信息等录入、带审核流程 | 张鼐
 | 武汉大屏幕 | 武汉大屏展示 | 张鼐
 | 武汉研究院、联盟的展示信息支撑 | 支撑网站展示诉求 | 张鼐
 | 交易所之间的账务关系 | 支持交易所之间的账务结算 | 张鼐
 | 会员标签功能 | 支持交易所为会员打标签，并自行分析。 | 张鼐
 | 交易所运营功能 | 为交易所日常运营提供后端运营功能 | 张鼐
产品使用拓展 | 内部数据产品上架 | 至少20项内部数据产品上架 | 龚静
 | 支持外部客户数据上架 | 协助使用，如中科宇图、数易安 | 龚静
 | 内部数据产品面向交易所推广 | 面向交易所推广亚信数据产品 | 张鼐
ldp首页建设 | 持续优化部门首页 | 成为ldp宣传的入口，并未dh、df有效引流 | 龚静
用户使用建议搜集 | dh用户使用建议 | 每月搜集一次，每次有针对性的挑选重点客户交流 | 吴琼
 | 交易所用户使用建议 | 每月搜集一次 | 张鼐
竞品分析 | dh每月对标竞品 | 每月对标一次竞品，国内，并形成分析报告 | 吴琼
 |  | 每月对标一次竞品，国外，并形成分析报告 | 龚静
 | 交易所每月对标竞品 | 交易所竞品，国内各地交易所，并形成分析报告 | 张鼐
内部分享 | 内部工作经验分享 | 产品功能策划方法论 | 全体
 | 内部协作 | 组织讨论，重要环节形成讨论的a/b角。 | 全体